Para que el MVP (Producto Mínimo Viable) sea exitoso, debemos enfocarnos en resolver el problema principal que detectaste en tu primera reunión: la falta de información y la desconexión de los militantes en la toma de decisiones.

No necesitamos construir toda la plataforma de una vez. El objetivo del MVP es lanzar una versión funcional en tiempo récord (4 a 6 semanas) que valide si los militantes realmente la usarán.

Aquí tienes los 3 pilares del MVP para el Partido Nacional Libertario:

1. Módulo de Identidad y Acceso (El Filtro)

Antes de mostrar información sensible, debemos asegurar que el usuario es militante.

- Funcionalidad: Registro simple con RUT y validación manual (por ahora) contra la base de datos del partido.

- Seguridad: Inicio de sesión con código enviado al correo o WhatsApp (2FA básico).

- Perfil: Una "Credencial Digital" básica que muestre el nombre del militante y su zona (comuna/región).

2. El Repositorio de "La Batalla Cultural" (Información)

Resolver el problema de "no conocer los lineamientos".

- Funcionalidad: Una sección de "Documentos Oficiales" donde estén los estatutos, el programa político y minutas de argumentos en formato PDF y lectura rápida.

- Noticias: Un feed vertical simple (estilo blog) con los comunicados oficiales del día para que el militante no dependa de si el algoritmo de X (Twitter) o Instagram le muestra las noticias.

3. El Motor de Consultas Rápidas (Votación MVP)

Para que sientan que su voz cuenta desde el día 1.

- Funcionalidad: Encuestas binarias (Sí/No) sobre temas específicos. No es necesario aún un sistema de votación compleja para directivas, sino consultas de opinión para guiar la postura del partido.

- Transparencia: Al finalizar la encuesta, el usuario puede ver el gráfico de resultados en tiempo real.

¿Qué dejamos fuera para la Fase 2? (Post-MVP)

Para no retrasar el lanzamiento, estos módulos se desarrollarían después:

- La Academia: Los cursos en video y exámenes de certificación.

- Foros de Discusión: Para evitar el caos de moderación inicial, el MVP tendrá comentarios cerrados o limitados.

- Gamificación: El sistema de puntos y medallas.

- Biometría avanzada: Se usará solo contraseña y código al inicio para mayor compatibilidad.

Hoja de Ruta Técnica del MVP

| Semana | Actividad Principal |
| --- | --- |
| Semana 1-2 | Configuración de la PWA y base de datos. Carga de los lineamientos actuales del partido. |
| Semana 3 | Desarrollo del módulo de registro y validación de militantes. |
| Semana 4 | Implementación del sistema de encuestas y visualización de resultados. |
| Semana 5 | Pruebas de seguridad (hacking ético básico) y corrección de errores. |
| Semana 6 | Lanzamiento Beta con un grupo pequeño de militantes (ej. los de tu reunión). |

Propuesta de Nombre para el MVP: "Soberanía Digital PNL"

El nombre resuena con la ideología del partido y posiciona la herramienta no como una simple web, sino como un ejercicio de libertad y poder individual.